venv-proxy

Master TODO — De zéro à production

Créé le : Mars 2026  ·  Statut : En cours

| 67 Tâches totales | 6 Phases | 3 sem Durée estimée | 0 Complétées |
| --- | --- | --- | --- |

PHASE 1 CORE TECHNIQUE Jours 1-3

## 1.1 Tests manquants

- 🔴 Écrire tests pour shim.py — cas nominal python

- 🔴 Écrire tests pour shim.py — cas nominal pip

- 🔴 Écrire tests pour shim.py — fallback système quand pas de .venv

- 🔴 Écrire tests pour shim.py — guard anti-récursion VENV_PROXY_ACTIVE

- 🔴 Écrire tests pour cli.py — venv-proxy install crée les shims

- ⬜ Écrire tests pour cli.py — venv-proxy uninstall supprime les shims

- ⬜ Écrire tests pour cli.py — venv-proxy status affiche le bon chemin

- ⬜ Écrire tests pour cli.py — venv-proxy doctor détecte PATH mal configuré

- 🔴 Test d'intégration end-to-end : installer + pip install + vérifier que ça va dans .venv

## 1.2 Edge cases à gérer

- 🔴 Gérer les symlinks dans .venv/bin/ (lien symbolique vers python3.11)

- 🔴 Gérer un .venv corrompu (dossier existe mais python absent)

- ⬜ Gérer les permissions insuffisantes sur ~/.local/bin

- ⬜ Gérer le cas où python3 et python pointent vers des versions différentes

- ⬜ Tester avec venv créé par uv (structure légèrement différente)

- ⬜ Tester avec venv créé par poetry (.venv dans un dossier custom)

- ⬜ Tester avec venv créé par conda (ne pas casser l'existant)

- ⬜ Gérer Windows WSL — documenter les limitations clairement

## 1.3 Performance

- ⬜ Benchmarker le overhead du shim vs appel direct (doit être < 10ms)

- ⬜ Ajouter cache de résolution par CWD pour éviter traversée répétée

- ⬜ Profiler sur projet avec 10 niveaux de dossiers imbriqués

PHASE 2 QUALITÉ & ROBUSTESSE Jours 3-5

## 2.1 Configuration

- ⬜ Implémenter lecture du fichier .venv-proxy.toml

- ⬜ Option fallback = 'error' pour hard-fail si pas de venv trouvé

- ⬜ Option search_depth configurable (défaut : 10)

- ⬜ Option log_level : silent / warn / debug

- ⬜ Documenter toutes les options de config dans le README

## 2.2 CLI doctor amélioré

- 🔴 Détecter si un autre shim python existe déjà dans PATH (conflit)

- 🔴 Détecter si pyenv ou conda intercepte avant venv-proxy

- ⬜ Afficher la version de Python système vs venv actuel

- ⬜ Suggestion de fix automatique si PATH mal configuré

- ⬜ Commande venv-proxy doctor --fix pour corriger automatiquement

## 2.3 Compatibilité

- 🔴 Tester sur Ubuntu 22.04

- 🔴 Tester sur Ubuntu 24.04

- 🔴 Tester sur macOS Sonoma (14)

- ⬜ Tester sur macOS Ventura (13)

- ⬜ Tester sur Fedora 40

- ⬜ Tester avec Python 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13

- ⬜ Tester dans un environnement sans accès réseau (CI air-gapped)

PHASE 3 CI/CD & PACKAGING Jours 5-7

## 3.1 GitHub Actions

- 🔴 Créer .github/workflows/test.yml — run tests sur push

- 🔴 Tester sur matrix : ubuntu + macos × Python 3.9/3.11/3.13

- ⬜ Ajouter badge CI dans le README

- ⬜ Créer .github/workflows/publish.yml — publish PyPI sur tag

- ⬜ Configurer Dependabot pour les dépendances GitHub Actions

## 3.2 PyPI

- 🔴 Créer un compte PyPI si pas encore fait

- 🔴 Configurer PYPI_TOKEN dans les secrets GitHub

- 🔴 Vérifier que pyproject.toml est complet (description, classifiers, URLs)

- 🔴 Faire un test publish sur test.pypi.org d'abord

- 🔴 Publier v0.1.0 sur PyPI officiel

- 🔴 Vérifier que pip install venv-proxy fonctionne depuis zéro

## 3.3 Versioning

- ⬜ Créer CHANGELOG.md avec format Keep a Changelog

- ⬜ Taguer v0.1.0 sur GitHub après premier publish PyPI

- ⬜ Définir la politique de versioning (semver)

PHASE 4 DOCUMENTATION Jours 7-10

## 4.1 README

- 🔴 Enregistrer démo GIF — terminal qui montre le before/after

- 🔴 Ajouter badges : PyPI version, CI status, Python versions, License

- ⬜ Ajouter section 'Tested with' : Claude Code, Cursor, Copilot

- ⬜ Ajouter section 'Known limitations' honnête

- ⬜ Ajouter section 'Contributing' avec guide pour PR

- ⬜ Relire README avec des yeux de quelqu'un qui ne connaît pas le projet

## 4.2 Docs supplémentaires

- ⬜ Créer CONTRIBUTING.md — comment setup le dev env, run les tests

- ⬜ Créer docs/how-it-works.md — explication technique détaillée

- ⬜ Créer docs/faq.md — questions fréquentes anticipées

- ⬜ Créer .github/ISSUE_TEMPLATE/ — templates bug report et feature request

- ⬜ Créer .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md

## 4.3 Exemples

- ⬜ Créer examples/basic/ — projet Python minimal qui démo le shim

- 🔴 Créer examples/claude-code/ — config CLAUDE.md qui référence venv-proxy

- ⬜ Créer examples/ci-github-actions/ — workflow example avec venv-proxy

PHASE 5 LANCEMENT Jours 10-14

## 5.1 GitHub

- 🔴 Créer le repo GitHub public venv-proxy

- 🔴 Configurer description, topics, website du repo

- 🔴 Ajouter LICENSE (MIT)

- ⬜ Activer GitHub Discussions pour la communauté

- ⬜ Activer GitHub Sponsors

- 🔴 Créer une GitHub Release v0.1.0 avec release notes

- ⬜ Épingler le repo sur ton profil GitHub

## 5.2 Distribution communautaire

- 🔴 Post sur r/Python — titre : 'I built a tool so you never type source .venv/bin/activate again'

- 🔴 Post sur r/programming avec angle 'AI agents break Python venvs'

- 🔴 Post sur r/ClaudeAI en liant l'issue #9368

- 🔴 Commenter sur l'issue anthropics/claude-code #9368 avec le lien

- ⬜ Commenter sur les issues similaires Cursor et Copilot

- 🔴 Submit sur Hacker News Show HN

- ⬜ Post sur dev.to : article technique 'How I fixed Python venvs for AI agents'

- ⬜ Tweet / post X avec démo GIF

- ⬜ Partager sur LinkedIn si t'as une audience dev

## 5.3 Outreach ciblé

- ⬜ Trouver les 5 YouTubers Python qui parlent de tooling et leur envoyer un DM

- ⬜ Contacter les mainteneurs de awesome-python pour ajout

- ⬜ Soumettre à Python Weekly newsletter

- ⬜ Soumettre à Import Python newsletter

PHASE 6 POST-LANCEMENT Semaine 3+

## 6.1 Maintenance

- 🔴 Répondre à tous les issues dans les 48h

- 🔴 Fixer les bugs critiques remontés dans la semaine 1

- ⬜ Publier v0.1.1 avec les premiers fixes communautaires

- ⬜ Remercier les premiers contributeurs publiquement

## 6.2 Métriques à suivre

- ⬜ Mettre en place tracking PyPI downloads (stats.pepy.tech)

- ⬜ Surveiller GitHub stars chaque jour la première semaine

- 🔴 Lire chaque commentaire Reddit / HN et noter les patterns

- ⬜ Documenter les use cases inattendus que les users trouvent

## 6.3 Évolution v0.2

- ⬜ Support uv venv (structure .venv légèrement différente)

- ⬜ Support Python 2 legacy projects (si demandé)

- ⬜ Support Windows natif (sans WSL)

- ⬜ Plugin VSCode qui montre le venv actif dans la status bar

- ⬜ MCP server pour exposer venv-proxy aux agents IA via protocole MCP

venv-proxy  ·  MIT License  ·  Ship it.